本科生毕业设计（论文）任务书

2025  年  2  月  24 日至  2025  年  6  月  6  日

题    目：  基于ESP32的FOC控制器设计

姓    名：  黄思佳

学    号：  112101246

学    院：  物理与信息工程学院

专    业：  物联网工程

年    级：  2021级

指导教师：                        （签名）

设 计 （ 论 文 ） 任 务

（包括原始数据、技术要求、进度安排、工作要求）

（不够写可另加页） - 课题的背景和意义： 本课题源于电机控制技术在工业4.0和智能制造中的核心地位日益凸显。随着现代工业对电机控制系统性能要求不断提升，传统控制方法在动态响应、控制精度和能效优化等方面存在局限，而无刷直流电机凭借其高效率、低噪声和长寿命等优势，已成为现代运动控制系统的重要选择支撑[1]。近年来，随着半导体技术的快速发展，高性能嵌入式芯片为复杂电机控制算法的实现提供了硬件基础[2]，智能电机控制技术已成为推动工业自动化发展的关键技术。ESP32芯片作为一款低成本、高性能的嵌入式控制器，具备双核处理器、丰富的外设接口和强大的计算能力，为FOC算法的实现提供了理想的平台[3]。同时，基于ESP32的FOC控制器还能在物联网应用场景中实现远程监控和智能控制功能，为电机控制系统的智能化升级提供技术支持[4]。因此，基于ESP32的FOC控制器研究不仅顺应智能制造的发展趋势，也契合电机控制技术高效化、智能化的现实需求。 磁场定向控制（Field Oriented Control, FOC）技术作为高性能电机控制的核心算法，在当前电机控制研究领域备受关注。然而，传统FOC算法对控制器的计算能力和实时性要求较高[5]，难以在低成本嵌入式平台上实现高效控制。作为一种兼具高控制精度和良好动态响应的算法，磁场定向控制, FOC）能够实现电机转矩和磁链的解耦控制[6]。现有研究表明，FOC技术在电机控制领域展现出良好的控制性能[7]。此外，FOC算法在保证控制精度的同时，需要实时处理大量坐标变换和电流环控制任务，对嵌入式处理器的性能要求较高，现有低成本方案在控制精度与实时性之间难以兼顾，无法同时满足电机控制系统对高性能和低成本的双重需求[8]。因此，基于ESP32的FOC控制器研究将为低成本高性能电机控制系统开发提供有力支持，进一步推动工业4.0和智能制造发展。 随着无刷直流电机成为现代工业驱动系统的主流选择，高性能电机控制技术已成为学术界与产业界的研究热点[9][10][11]。本课题旨在研究基于ESP32的FOC控制关键技术，以提升电机控制系统的控制精度和动态性能。通过利用FOC算法的解耦控制优势和ESP32的高性能计算能力，解决传统电机控制方法在动态响应和控制精度方面的问题，进而提高电机系统的运行效率和稳定性。具体而言，本研究将利用ESP32的双核处理能力和丰富的外设接口，提出一种低成本高性能的FOC控制方案，并通过仿真分析与实际测试评估所提方案在不同负载条件下的性能表现，验证其在提升控制精度和降低转矩脉动方面的有效性。研究成果将为电机控制系统的实际应用和优化提供理论支持，并对智能制造装备开发具有重要的工程应用价值。 - 原始数据 - 电机参数建模数据。在本研究中，通过实验测试和理论计算获取电机的电阻、电感、磁链和反电动势等参数。该建模数据主要用于建立精确的电机数学模型，从而支撑FOC控制算法的设计和仿真，提高控制系统的准确性。 - PID控制器仿真代码。基于MATLAB/Simulink平台，搭建FOC电流环和速度环的PID控制器模型，通过阶跃响应和负载扰动测试，计算控制系统的超调量、调节时间和稳态误差等性能指标，并绘制响应曲线进行分析的仿真代码。 - FOC算法仿真代码。基于MATLAB/Simulink平台，建立FOC算法的完整仿真模型，包括坐标变换、空间矢量调制（SVPWM）和电流闭环控制，计算不同转速和负载条件下的转矩响应和电流波形，并评估控制性能的仿真代码。 - 技术要求： - FOC算法实现：要求在ESP32平台上实现FOC控制算法，深入研究并优化坐标变换、空间矢量调制（SVPWM）和电流闭环控制算法，对PWM载波频率、电流采样频率等关键参数进行调优，以确保FOC算法在不同转速和负载条件下仍能实现高精度控制。技术指标包括电流环响应时间、转矩脉动，要求PWM频率高于kHz，并在额定负载下转矩脉动小于%。 - PID控制器设计：要求设计电流环和速度环的PID控制器，实现鲁棒的闭环控制，以增强系统的动态响应能力和稳态精度，适应电机运行中负载变化和参数漂移等复杂环境。技术指标包括超调量、调节时间、稳态误差等，要求超调量小于%，并在阶跃输入下稳态误差小于rpm。 - 电机参数辨识：要求构建电机参数的辨识模型，通过实验测试获取电机的电阻、电感等关键参数，并通过仿真验证参数的准确性。模型需考虑温度变化和磁饱和等因素，确保参数辨识结果能够真实反映电机的实际特性。 - FOC控制系统：要求搭建基于ESP32的FOC电机控制系统，涵盖信号采集、坐标变换、SVPWM调制、电流闭环和速度闭环控制等完整流程。重点优化系统的实时性和稳定性，使其能够适应电机运行的高动态特性。确保在不同转速和负载条件下依然具备良好的控制性能，要求控制周期小于μs，在满载运行时温升不超过℃。 - 控制性能分析与对比：要求在仿真和实验环境下对所设计的FOC控制方案进行性能评估，并与传统电机控制方法进行横向对比分析，验证所提方案的优势，并明确其适用场景和性能边界。 - 工作要求： - 定期汇报研究进展，及时调整研究方案。每周定期向导师汇报研究进度，详细总结已完成的任务，包括文献调研、算法设计、实验测试等内容。针对研究过程中遇到的挑战，如算法实时性问题、硬件资源限制等，进行分析并提出解决方案，同时制定下一阶段的详细工作计划，确保研究工作按计划顺利推进。 - 确保实验的可重复性和结果的可靠性。在仿真和实验过程中，严格控制变量，确保实验方法科学合理，保证结果的可重复性和一致性。对比不同控制算法在各类工况条件下的表现，进行多次实验验证，确保所得结论具有稳定性和参考价值。 - 结合工程实际需求，提升方案的实用性。在FOC控制方案优化过程中，充分考虑电机控制系统的工程应用需求，包括成本控制、硬件实现复杂度及资源消耗等因素，确保所提出的方案在实际系统中具有可行性和应用价值。 - 规范实验记录与数据管理。建立系统化的实验记录文档，详细记录实验环境、参数设定、测试结果及问题分析，确保研究数据的完整性和可追溯性。同时，使用适当的数据管理工具（如Excel、MATLAB等）对实验数据进行分类存储和分析，以提高数据管理效率。 - 关注行业动态，拓展研究视野。密切关注电机控制、FOC算法和嵌入式系统的发展动态，关注最新的学术论文、行业报告和标准规范，结合前沿技术不断完善研究方案，提高研究工作的创新性和前瞻性。

毕业设计（论文）的主要内容

（不够写可另加页） - 毕业设计的主要内容 - 面向无刷直流电机控制，研究FOC控制算法的基本理论和实现方法 首先，无刷直流电机作为现代运动控制系统的核心执行部件，凭借其高效率、低噪声和长寿命等特性，已成为工业驱动和机器人应用的首选。由于电机控制需要兼顾动态响应和控制精度，传统的标量控制方法难以满足高性能控制的需求。因此，本研究将通过利用FOC算法的解耦控制优势，为电机控制系统性能的提升提供新的思路和方法。 其次，本研究将针对现有的控制技术（如PID控制、滑模控制和预测控制等）以及主流电机控制方法（如六步换相、SVPWM控制和矢量控制等）展开深入分析，梳理各技术的基本理论，全面探讨其技术特点与适用场景，并结合各技术的优势与局限性，筛选并设计适用于本课题研究的最优FOC控制方案，从而为制定课题技术路线提供坚实的理论依据。图1中展示了FOC控制系统的基本原理框图。 图1 ESP32的FOC控制方案方框图. - 研究FOC控制算法、PID控制器的基本原理，搭建FOC仿真测试平台 首先，传统控制方法在应对电机运行中的动态负载变化和参数不确定性时，面临性能瓶颈。尽管高级控制技术如滑模控制和模型预测控制在提高控制精度方面表现出色，但其算法复杂度较高，难以在资源受限的嵌入式系统中得到有效应用。而FOC技术具有转矩和磁链解耦控制的优越性，PID控制器具备实现简便和参数整定灵活的特点。故本研究选择利用FOC技术与PID控制器各自优势，以满足电机控制系统在控制精度、动态响应和实现难度方面的需求。 其次，在仿真平台的搭建方面，分别搭建FOC算法和PID控制器的仿真平台，并在各自的测试环境中进行初步性能测试。随后，进行FOC算法与PID控制器仿真平台的合并，构建一个完整的电机控制系统仿真模型，对其在不同工况条件下的性能进行系统测试与分析。这一初步分析结果将为后续研究提供重要的数据支持。 - 研究面向ESP32平台的FOCPID控制技术，分析其性能指标 首先，在无刷直流电机控制系统中，由于电机运行过程中受到负载变化、参数漂移和外界干扰等因素的影响，控制动态响应要求高且复杂。深入研究电机的数学模型并对其进行精确分析，是开展相关研究的关键前提。本研究将基于电机数学模型建立控制模型，在此基础上进行面向ESP32平台的FOCPID控制方案的设计。 其次，本研究将对所设计的方案在不同负载和转速条件下的控制性能展开深入分析，并推导出系统的动态响应特性。通过一系列仿真和实验测试，评估所设计的FOC控制方案在不同工况条件及参数配置下的性能表现，量化各因素对方案控制精度和动态响应的影响。基于仿真和实验结果，进一步优化FOC控制方案的设计，旨在提升电机控制系统的稳定性和控制精度，为实际应用提供理论支持与技术参考。 - 进度安排： - 2025.2.24-2025.3.9（第1-2周），文献调研与研究规划。收集电机控制、FOC算法、PID控制器等领域的最新研究成果，系统学习FOC控制算法与PID控制器的基本理论及关键技术。结合调研内容，梳理现有技术的优缺点，制定研究方案和实验路线，明确研究目标及技术路径。完成开题报告的撰写，并提交导师审核。 - 2025.3.10-2025.3.23（第3-4周），仿真平台初步搭建。分别构建FOC控制算法与PID控制器的独立仿真平台，深入研究其在电机控制中的应用特点，并进行功能测试以验证系统的基本可行性。通过实验分析识别系统潜在问题，为后续的系统改进提供依据。 - 2025.3.24-2025.4.6（第5-6周），整合仿真平台并开展系统测试。基于FOC控制算法和PID控制器的仿真模块，构建完整的电机控制系统，并进行系统测试。重点验证系统功能的稳定性和准确性，优化参数配置，提高整体性能。分析实验数据，初步总结研究成果，为后续的性能优化提供支撑。 - 2025.4.7-2025.4.27（第7-9周）建立电机参数模型并设计方案。分析电机的参数特性和运行特性，构建符合实际应用需求的电机参数模型，并通过仿真进行验证。在此基础上，设计适用于基于ESP32平台的FOCPID控制方案，深入研究其控制性能特性，并评估方案的稳定性与有效性。 - 2025.4.28-2025.5.11（第10-11周）方案测试与优化调整。在已搭建的仿真系统中，对所提出的FOC控制方案进行深入测试，考察其在不同负载和转速条件及参数配置下的性能。收集实验数据，分析各因素对系统控制精度和动态响应的影响，并通过参数优化提升方案的适用性和稳定性。 - 2025.5.12-2025.6.6（第12-15周）论文撰写与答辩准备。整理研究成果，独立撰写并根据导师指导意见多轮修改毕业论文，确保其内容逻辑清晰、分析充分、论证严谨。按照答辩要求准备材料并制作PPT，进行毕业答辩。根据评审反馈进一步修改完善，最终定稿并提交论文，同时归档毕业设计相关材料。

毕业设计（论文）过程指导记录

| 时 间 | 指 导 内 容 |
| --- | --- |
| 2025.2.24—2025.3.2 | 蔡相明老师（1）指导学生开题报告和任务书的写作方法，详细讲解开题报告的格式要求、格式规范及写作内容的组织结构。（2）为学生提供开题报告和任务书的参考模板，强调写作的逻辑性。 |
| 2025.3.3—2025.3.9 | 蔡相明老师（1）针对开题报告和任务书细节，进一步提出修改意见。（2）指导学生阅读磁场定向控制（Field Oriented Control, FOC）算法文献，并基于文献内容，引导学生复现G |
| 2025.3.10—2025.3.16 | 蔡相明老师（1）讲解PID控制器的基本理论知识，包括比例、积分、微分三个控制参数的作用及其整定方法。（2）指导学生阅读PID控制器相关经典教材与论文，掌握参数整定、稳定性分析等核心概念，学习PID控制器相关代码实现方式，为后续仿真实验奠定基础。 |
| 2025.3.17—2025.3.23 | 蔡相明老师（1）继续深入讲解FOC算法原理，重点介绍Clarke和Park坐标变换的实现机制及SVPWM调制策略。（2）指导学生将FOC算法与PID控制器相结合，开展仿真实验，通过不同参数设置，验证其控制性能，为FOC控制方案实现做基础的编程准备。 |
| 2025.3.24—2025.3.30 | 蔡相明老师（1）指导学生将PID控制器应用于FOC控制系统，分析PID对FOC控制系统性能的提升效果。（2）引导学生独立搭建仿真模型，完成FOC算法与PID控制器相结合的仿真实验，重点掌握转矩响应和电流波形分析方法。 |
| 2025.3.31—2025.4.6 | 蔡相明老师（1）指导学生在FOC控制算法基础上引入PID控制器，构建完整控制方案。（2）就外文翻译部分提供选题建议，帮助学生筛选与课题紧密相关的英文文献。 |
| 2025.4.7—2025.4.13 | 蔡相明老师（1）讲解LaTex排版软件的基本操作，包括文档结构设置、图表插入、公式排版等基础技能。（2）协助学生设计基于PID控制的FOC控制系统，并通过MATLAB仿真实现其控制流程，分析系统性能优劣。 |
| 2025.4.14—2025.4.20 | 蔡相明老师（1）指导学生撰写中期检查材料，讲解材料结构、内容逻辑以及撰写注意事项。（2）指导学生根据教学视频对LaTex进行实操，提升写作效率与规范性。（3）进一步开展编码调制系统研究。 |
| 2025.4.21—2025.4.27 | 蔡相明老师（1）指导学生完成论文第一章与第二章的撰写任务，包括章节内容的安排、理论框架的搭建与表述逻辑的梳理。（2）协助学生完善论文目录与整体提纲，明确各章节内容重点与写作要求。 |
| 2025.4.28—2025.5.4 | 蔡相明老师（1）对学生已完成的论文章节进行逐段审核，提出修改建议，优化论文表述与内容逻辑。（2）重点指导第三章写作内容，包括FOC控制方案的实现细节、系统模型描述及实验参数设置等方面。 |
| 2025.5.5—2025.5.11 | 蔡相明老师（1）指导学生使用LaTex完成论文排版工作，特别是公式、图表、参考文献等模块的统一规范。（2）继续指导第三章的内容完善，并对摘要、第一章部分内容与结论部分进行修改与润色，提升论文整体质量。 |
| 2025.5.12—2025.5.18 | 蔡相明老师（1）对学生论文全文进行逐节审阅，提出结构优化、语言润色、逻辑调整等修改意见，协助学生全面提升论文水平。（2）强调论文统一性与规范性，确保各章节之间的衔接自然顺畅。 |
| 2025.5.19—2025.5.25 | 蔡相明老师（1）指导学生完成论文答辩前的最终定稿工作，检查格式、引用、图表等细节。（2）协助学生制作答辩PPT，明确汇报重点与展示技巧。 |
| 2025.5.26—2025.6.1 | 蔡相明老师（1）根据论文答辩过程中专家建议，指导学生对论文内容进行相应修改与完善。（2）审查修改后的材料完整性，确保论文符合归档要求并准备提交。 |
| 2025.6.2—2025.6.6 | 蔡相明老师（1）继续指导学生进一步完善毕业论文各项材料，检查细节问题，确保格式、内容与逻辑严谨性，顺利完成最终提交。（2）针对毕设过程所存在的问题提出建设性意见 |

主要参考文献

（不够写可另加页） - 王志良. 电机运动控制技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020. - 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018. - 周渊深. 交流电机调速控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019. - Blaschke F. The principle of field orientation as applied to the new transvector closed-loop control system for rotating-field machines[J]. Siemens Review, 1972, 39(5): 217-220. - Kazmierkowski M P, Krishnan R, Blaabjerg F. Control in power electronics: selected problems[M]. Academic press, 2002. - Zhou K, Wang D. Relationship between space-vector modulation and three-phase carrier-based PWM: a comprehensive analysis[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2002, 49(1): 186-196. - Levine W. The control handbook: control system fundamentals[M]. CRC press, 2010. - 刘金琨. 先进PID控制MATLAB仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017. - Pillay P, Krishnan R. Modeling of permanent magnet motor drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1991, 35(4): 537-541. - 张兴, 张龙. 永磁同步电机直接转矩控制技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016. - Esp32 Technical Reference Manual[M]. Espressif Systems, 2021.