毕业设计（论文）任务书

班    级     三国杀xx班      学生姓名              学    号

发题日期： 2024年12月23日                  完成日期： 2025 年 5 月 21日

题    目          基于ESP32的FOC控制器设计

1、本设计（论文）的目的、意义  随着新能源汽车和电动机械等领域的快速发展，高效能的电机驱动控制技术日益成为关键技术。FOC（磁场定向控制）技术以其高效率、低噪声和良好的动态响应性能，已成为无刷直流电机、永磁同步电机等现代电机控制的标准方法。ESP32是乐鑫科技推出的集成Wi-Fi和蓝牙功能的32位微控制器，因其丰富的外设、灵活的架构和低成本等优点，在物联网和工业控制领域应用广泛。本设计的目标是基于ESP32微控制器设计一个高性能的FOC控制器，实现对无刷电机的精确控制，并完整实现电机参数辨识、矢量控制算法、实时监控等核心功能，为后续的电机应用提供一个可靠的硬件和软件平台。

2、学生应完成的任务

（1）系统性地调研FOC矢量控制技术的国内外研究动态，深入理解磁场定向控制的基本原理和数学模型；掌握ESP32的硬件特性、开发环境和编程方法；

（2）深入研究永磁同步电机（PMSM）的数学模型和参数辨识算法，包括转子位置检测、反电动势观测和参数估计等方法；

（3）完成ESP32开发板的硬件设计，包括电源管理、驱动电路、采样电路和通信接口等模块的设计与调试；

（4）研究并实现FOC算法的核心模块，包括Clark/Park变换、PI调节器、PWM生成等，并验证算法的正确性；

（5）开发相应的固件程序，实现电机启动、速度/转矩控制、故障保护等功能，完成实验室电机测试；

（6）撰写论文，制作答辩PPT，完成本科答辩。

3、本设计（论文）与本专业的毕业要求达成度如何？（如在知识结构、能力结构、素质结构等方面有哪些有效的训练。）

（1）培养学生综合运用学科基础理论（自动控制理论、电力电子技术、电机学等）和专业知识，能够识别和分析嵌入式系统设计中的工程问题；通过阅读文献，完成文献综述，培养学生比较不同FOC实现方案的能力（支撑毕业要求2.2，2.3）；

（2）能够针对任务书要求设计符合指标要求的FOC控制系统，包括硬件电路、算法框架和软件实现，体现创新意识，考虑可靠性、实用性、成本等因素（支撑毕业要求3.2，3.3）；

（3）能够基于控制理论和工程实践原理，通过仿真和实验验证FOC算法的有效性，收集和分析电机运行数据，形成合理的结论（支撑毕业要求4.1，4.3）；

（4）能够恰当地选择开发工具、调试设备和测试方法，搭建完整的FOC控制系统开发平台，理解系统设计的约束条件和局限性（支撑毕业要求5.3）；

（5）通过开题答辩、中期检查和毕业答辩，以及毕业设计报告的撰写，培养学生的技术表达和沟通能力；通过翻译外文资料，提升跨文化交流能力（支撑毕业要求10.1，10.3）；

（6）培养学生独立分析和解决工程问题的能力，培养学生在复杂系统设计中的创新思维和终生学习意识（支撑毕业要求12.2）。

4、本设计（论文）各部分内容及时间分配：（共  17  周）

第一部分 文献调研与系统方案设计，完成设计方案论证和开题报告；  ( 2 周)

第二部分 FOC算法理论学习、数学模型推导和MATLAB仿真验证；  ( 2 周)

第三部分 ESP32硬件电路设计、原理图设计和PCB布局布线；  ( 3 周)

第四部分 固件程序开发、算法模块实现和单元测试；  ( 3 周)

第五部分 整体系统调试、电机测试、性能评估和论文撰写；  ( 4 周)

评阅及答辩 论文审定、修改、装订、答辩PPT制作；  ( 2 周)

备    注

指导教师：		          	年    月    日